Tugas 6 MPPL Estimasi Biaya.

LOC = 5000 → Rp. 3000 / LOC

Difficulty option : semi detached.

a = 3.0 | b = 1.12 | c = 2.5 | d = 0.35

perhitungan :

E = 3.0 \* (5)1.12

= 18.19 mm

T = 2.5 \* (18.19)0.35

= 6.9 bulan

P = 18.19 = 2.63 orang

6.9

Deadline 4 bulan => 6.9 ÷ ? = 4 bulan => ? = 1.7

Jumlah team 5 orang => 2,63 \* ? = 2.63 \* 1.7 = 4.47 => 5 orang

( biaya produksi ) + ( biaya operasional ) + ( margin 15% )

* ( 5000 \* 3000 ) + ( 17.775.000) + (2.663.000)
* 33.413.000